Администрация

Коломинского сельского поселения

Чаинского района Томской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.04.2012                                        с. Коломинские Гривы                                                №  16

| О проведении двухмесячника по благоустройству |  |
| --- | --- |

На основании  и Закона Томской области  от 15.08.2002 г № 61-ОЗ (в ред. от 28.07.2011 № 4558) «Об основах благоустройства территорий  городов  и других населенных пунктов Томской области» и в целях наведения санитарного порядка в селах поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 23 апреля 2012 года  по 23 июня   2012 года объявить периодом благоустроительных мероприятий на территории муниципального образования «Коломинское сельское поселение».

2. Администраторам сел поселения создать комиссии из числа жителей  сел и  подготовить  план мероприятий по проведению благоустроительных работ в селах.

3. Рекомендовать организациям независимо от организационно – правовых форм, расположенных на территории поселения, а также жителям сел поселения в установленные сроки принять активное участие по очистке от мусора прилегающих территорий, жилых домов,  внутридворовых территорий, усадеб, скверов.

4. Администраторам сел совместно с участковыми инспекторами, поселковыми комиссиями  по благоустройству усилить контроль за соблюдением правовых актов в сфере благоустройства.

5. Утвердить План основных мероприятий по благоустройству в селах муниципального образования «Коломинское сельское поселение» согласно приложению №1 к настоящему решению.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коломинского

сельского поселения                                                                                    Н.И. Михайлова

# Приложение № 1

к постановлению № 16 от 20.04.2012

План

благоустроительных  мероприятий на территории

муниципального образования «Коломинское сельское поселение»

на 2012 год

| № п/п | Мероприятия | Дата выполнения | Ответственные | Сумма затрат, в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уборка территории сел поселения от мусора Вывозка мусора от частного сектора на полигон ТБО | Май-июнь | Глава поселения, Администраторы сел | 50 |
| 2. | Текущий ремонт дорог поселения | Июнь – июль | Глава поселения | 797 |
| 3. | Ремонт штакетиной изгороди Ветеранам войны и труда | Май – июль | Глава поселения, Администраторы сел | 221,5 |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок | Май – октябрь | Глава поселения, Администраторы сел | 2 |
| 5. | Озеленение сел поселения | Май; сентябрь | Глава поселения, Администраторы сел | 1 |
| 6. | Уборка территорий кладбищ поселения | Май – сентябрь | Глава поселения, Администраторы сел | - |
| 7. | Ремонт ограждений кладбищ | Май – сентябрь | Глава поселения, Администраторы сел | 70 |
| 8. | Приобретение ламп уличного освещения | Май -сентябрь | Глава поселения, Администраторы сел | 15 |

Общая сумма финансирования благоустроительных мероприятий – 1156,5 тыс.руб.